6/2008

Wyrzysk, 2008-09-02

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Wymiana pokrycia dachowego na nowe w Szkole Podstawowej w Kosztowie nr sprawy: 6/2008.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Kosztowie

89-300 Wyrzysk  Kosztowo 78

www.sapowyrz.pl

E-mail: bernadeta.olszewska@sapowyrz.pl

sapo@sapowyrz.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 241 poz. 1763)

4) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymiana pokrycia dachowego na nowe w Szkole Podstawowej w Kosztowie 
w zakresie przewidzianym w kosztorysie inwestorskim, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej. Budynek znajduje się pod opieką konserwatorską.

- Zamówienie obejmuje:

a) rozbiórkę pokrycia z dachówki karpiówki,

b) przełożenie gąsiorów ceramicznych,

c) rozebranie elementów wiąźb dachowych, rynien i rur spustowych,

d) ołacenie połaci dachowych,

e) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,

f) przemurowanie kominów,

g) osadzenie okien w połaci dachowej,

h) świetliki dachowe klatek schodowych,

i) rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowych,

j) wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,

k) impregnacja grzybobójcza,

l) pokrycie dachówką karpiówką ceramiczna,

m) wymiana przewodów instalacji odgromowej,

n) wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych zespolonych,

o) wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV,

p) uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej.

- Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej stanowiących załączniki SIWZ

- Nazwy i kody określone we Wspólnotowym Słowniku Zamówień opisujące przedmiot zamówienia.

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- normy międzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

- Ilekroć niniejsza Specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w dokumentacji Zamawiającego (dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacje techniczne) dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Wymagane jest przywrócenie do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót budowlanych nieruchomości, urządzeń i obiektów oraz terenu w obrębie i wokół, które Wykonawca naruszył w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy – kierownikiem budowy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia w stosunku do mienia i osób trzecich.

8. Wymagania organizacyjne

- Zamawiający udostępnia dokumentację opisującą przedmiot zamówienia - opis budowlany na stronie internetowej: www.sapowyrz.pl.

- Rozpoczęcie robót – 01-10-2008r.

Zakończenie całości prac - 2008r.-11-30 rozpisane w harmonogramie rzeczowo-terminowym.

- Dostępu do pomieszczeń: sanitarnych, miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy udzieli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosztowie. Pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia na potrzeby magazynowe w okresie wykonywania robót udostępnione zostaną odpłatnie i rozliczane w sposób wskazany w umowie.

9. Wymagania dot. gwarancji

- Na wykonane roboty objęte postępowaniem przetargowym wykonawca zamówienia udzieli, co najmniej 36 miesięcy gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Okresy gwarancji jakie są wymagane przez zamawiającego na zastosowane przez wykonawcę materiały i urządzenia znajdują się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

IV. Termin wykonania zamówienia

Ostateczny wymagany termin wykonania zamówienia upływa: 2008-12-31. Jako termin wykonania Zamawiający rozumie protokolarne oddanie bez zastrzeżeń do użytku przedmiotu umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

- Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

- podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu

o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku

granicznego - spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 2

A 3   Szczegółowy kosztorys ofertowy.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 4.

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wymagane jest, aby wykonawca dysponował w czasie wykonywania przedmiotowego zamówienia osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane -zwłaszcza obejmującego osoby przeznaczone do pełnienia funkcji:

1)  kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez   ograniczeń oraz minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,

- wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego (stażu pracy) oraz załączeniem dokumentów stwierdzających, że wskazane osoby mają prawo wykonywania funkcji w związku z wpisaniem jej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 1, poz. 42 ze zm.),

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1.  Informację  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę minimum 400 000 zł.

D.2. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Pozostałe składa zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt B ( z wyłączeniem pkt. B2) oraz opisane w pkt D dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1. Wyżej wymienione dokumenty opisane w pkt. B – E mogą być złożone w formie

oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /

osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

G.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski, poświadczonym przez wykonawcę .

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

- Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: stanowisko		dyrektor

imię i nazwisko		Stanisław Paszkiewicz

tel.			0 (67) 286 26 11

fax.			0 (67) 286 26 11

w terminach		godz. pomiędzy 9.30 a 11.30

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

Stanowisko		samodzielny referent

imię i nazwisko		Bernadeta Olszewska

tel.			0 (67) 286 26 11

fax.			0 (67) 286 26 11

w terminach		w godzinach pracy zamawiającego

- Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego podanej w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacja ta zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego podanej w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2008-10-23

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego oraz oznakowane napisem: "Przetarg na Wymianę pokrycia dachowego na nowe w Szkole Podstawowej w Kosztowie " nie otwierać przed 23-09-2008r. godz. 12:00

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać do dnia: 2008-09-23 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Parkowa 6

89-300 Wyrzysk

- Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-23, o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Parkowa 6

89-300 Wyrzysk

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić wszelkie elementy przedmiotu zamówienia obejmujące zarówno roboty budowlane określone projektem wykonawczym, stanowiącym załącznik do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiarami robót, jak i pozostałe elementy przedmiotu zamówienia, opisane w części SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszej specyfikacji.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Wykonawcą tylko w złotych polskich (PLN).

- Zapłata za wykonaną robotę nastąpi w dwóch ratach, pierwsza rata po zakończeniu i odbiorze prac, druga rata w wysokości do 272.800 zł do 10.01.2009r. w przypadku zakończenia prac do 31.12.2008r.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

- Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 70 |
| okres zakończenia robót - liczony w dniach od dnia 01-10-2008r. | 30 |

#503

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

- Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

- Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

| Nazwa kryterium | Wzór | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena | cena=(cena minimalna : cena badanej oferty)x 100%x70 pkt | pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów |
| okres zakończenia robót | okres zakończenia robót = (termin najkrótszy : termin badanej oferty) x 100% x 30 pkt. | pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów |

#504

- Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej    wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

4.2.     uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie 
            miało miejsce,

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

  - zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

  - zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

  - złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na rachunek bankowy PKO BP O/Piła nr 25102038440000170200098574 lub w jednej z poniżej podanych form:

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: sposób przekazania

dopuszcza się również:

  - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

- Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: w dniu zawarcia umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument gwarancji / poręczenia

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu, zabezpieczenie wykonania, w formie poręczenia lub gwarancji powinno zawierać:

  - oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego;

  - postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji;

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w niniejszej specyfikacji pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, którego Zamawiający dokona w formie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci pozostałe 30 % część zabezpieczenia.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

- Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: 2

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim Umowę zgodną z załączonym do specyfikacji wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, i na warunkach w nim określonych.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

PROTEST

      - Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

      - Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

      - Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

- pisemnej

- faksem na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

      - Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

ODWOŁANIE

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu.

      - Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje.

      - Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

      - Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

  - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

  - zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę wynosi 0,30 PLN.

  - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

- formularz ofertowy wykonawcy,

- wzór umowy,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat,

- opis budowlany

- przedmiar robót

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

____________________________________

Stanisław Paszkiewicz

Załącznik Nr. 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		................................................

Numer faksu:			................................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Kosztowo 78

89-300 Kosztowo

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Wymiana pokrycia dachowego na nowe w Szkole Podstawowej w Kosztowie. Numer sprawy: 6/2008, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

[x]   Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….

[x]   Termin płatności:.......... dni

[x]   Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

[x]   Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

[x]     Inne

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

[x]   3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:

....................................., w formie: ...........................................

[x]   4. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..….

5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

[x]   Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................., w formie: ........................................................

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

WZÓR  UMOWY  NA  ROBOTY  BUDOWLANE

zawarta w ……………………, dnia …………………….. pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………..

2. ……………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie

postępowania o zamówienie publiczne na ………………………………………….

prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające
       na wykonaniu     ……………………………………………………………………………….

2. Zakres rzeczowy robót określa: dokumentacja projektowa, szczegółowa oferta 
       przetargowa Wykonawcy, harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót oraz 
       kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

3.   Termin rozpoczęcia robót ustala się na ………………….., a termin zakończenia robót 
        na dzień ………………………………..

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie terenu robót w dniu ……………,

b) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

c) zapewnienie nadzoru Inwestorskiego,

d) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

e)niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami
          do dziennika budowy,

f) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu budowy,

g) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone

w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze

wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy,

- przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem

umowy, w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem postanowień zawartych w § 8 pkt 1 i 2.

- prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.

i ochrony przed kradzieżą,

d)  utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót

uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na

odbiór robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku

realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

f)  zapłata za zużytą wodę i energię elektryczną nastąpi ryczałtowo, po zakończeniu robót;

wysokość ryczałtu ustalona zostanie na podstawie wysokości zużycia wynikającego

z odczytów liczników,

g)  prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych,

h)  zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt,

i)  zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy  
          w związku z określonymi zdarzeniami losowymi.

§ 4

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy  wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie: ……………………

- Umowy z podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą 
z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wykonawca

otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ………………………………….PLN (słownie :

………………………………………….) zawierające podatek VAT w stawce: ………% tj. ……………………PLN, z tym że zapłata za wykonaną robotę nastąpi w dwóch ratach, pierwsza rata po zakończeniu i odbiorze prac, druga rata w wysokości do 272.800 zł do 10.01.2009r. po zakończonych robotach i odebranych do 31.12.2008r.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………………..

Zamawiający oświadcza, że posiada NIP ……………………………

§ 6

- Strony ustalają, że  rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą przejściową po zakończeniu robót, końcową wg § 5 ust. 1 na podstawie protokołu odbioru robót na rachunek bankowy Wykonawcy

nr konta ……………………………………………………………………………………

w Banku ……………………………………………………………………………………

2.   Należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie 21 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie

przedłożenia w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia

przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

- Za dokonanie zapłaty o której mowa w ust. 3 przyjmuje się datę uznania rachunku

podwykonawcy.

§ 7

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych,

potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 20%

uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na

dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych

samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych 
       w kosztorysie ofertowym.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów

własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż.), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
            podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego

przekaże do wglądu.

§ 9

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
      wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 tj. w kwocie ……………………………………

………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie:

  - pieniądzu na konto …………………………………………………………………,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym),

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju.

2.   Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty 
        w ust. 1,zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze,  
        pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie 
        okresu rękojmi.

§ 10

1.    Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych 
       po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty 
       zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

2.  Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów 
        wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 
        przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać 
        będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3.    Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni 
        od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 
        Wykonawcę.

4.    Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości
        i jakości robót podlegających zakryciu.

5.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
        przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
             wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

• jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
                 z przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
                 zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
                 odbioru po raz drugi.

6.    Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
         wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
         usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7.   Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, 
         wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz zwróci Zamawiającemu 
         dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

8.     Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie 
          terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne 
          stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi (w okresie 14 dni 
          roboczych).

9.      Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
          oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
          robót jako wadliwych.

10.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych 
         czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
         przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11

1.    Wykonawca gwarantuje,  że  przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie
       dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) 
       technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość 
       robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.   Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc 
       od daty odbioru końcowego obiektu.

3.  Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty 
       odbioru końcowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega 
       wydłużeniu o czas usunięcia wad.

4.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie
       nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie 
       Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 
       niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
     określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego 
     w § 1 pkt. 3,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, 
      rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za 
      każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, 
      w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

2.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
            określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
             w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1,

c) z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktury w wysokości 
             określonej ustawowo.

3.   Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie
        prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
        w art. 471 Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

4.   Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 13

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
     umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
     w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
     w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
     w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 12 ust. 2b),

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
     ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e)  Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej 
     niż dwa tygodnie.

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
         uzasadnienie.

§ 14

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę  oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie  obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
     które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie
    da się zagospodarować na innych placach budowy,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
     budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
     i uzbrojeniem terenu budowy,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
( Dz. U. z 2007  Nr 223 poz. 1655).

§ 16

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
      na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.   Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
      umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 
      zamawiającego i wykonawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
      oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność 
      wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
      przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 17

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

- dokumentacja projektowa

- szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy

- harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót

- szczegółowy kosztorys ofertowy

……………………………………                                            …………………………………

Zamawiający                                                                                               Wykonawca

Załącznik Nr. 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.    Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia

działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.    Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.   Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie

art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr. 4

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu.

| Lp | Odbiorca / Miejsce wykonania | Wartość | Zakres przedmiotowy | Data rozpoczęcia / zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

#621

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5

Opis budowlany

Załącznik nr 6

Kosztorys ofertowy - przedmiar robót

Załącznik nr 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych